	ỦY BAN NHÂN DÂN  HUYỆN CỦ CHI 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  280 /TB-GDĐT
Về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án SSC
đến các trường học trên địa bàn huyện
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Củ Chi, ngày  03 tháng  3  năm 2017



          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, 

                     Trung học cơ sở trên địa bàn huyện

Sau quá trình triển khai đợt 3 về cập nhật dữ liệu học sinh, CMND của phụ huynh tại các đơn vị trường học, Ban Đề án SSC Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo thống kê kết quả đạt được tính tới thời điểm hiện tại cụ thể như sau:
             
	STT
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Danh sách học sinh
	Danh sách học sinh có CMND

	
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Củ Chi
	
	

	1
	THCS Tân Phú Trung
	Đã gửi
	Đã gửi

	2
	THCS Bình Hoà
	Đã gửi
	Đã gửi

	3
	TH Tân Thạnh Đông
	Đã gửi
	Chưa gửi

	4
	THCS Tân Thạnh Đông
	Đã gửi
	Đã gửi

	5
	TH Tân Phú Trung
	Đã gửi
	Chưa gửi

	6
	TH An Phú 2
	Đã gửi
	Đã gửi

	7
	THCS Trung Lập Hạ
	Đã gửi
	Đã gửi

	8
	THCS Hòa Phú
	Đã gửi
	Đã gửi

	9
	TH Nguyễn Văn Lịch
	Đã gửi
	Chưa gửi

	10
	THCS Tân Thạnh Tây
	Đã gửi
	Chưa gửi

	11
	THCS Phú Mỹ
	Đã gửi
	Chưa gửi

	12
	THCS An Nhơn Tây
	Đã gửi
	Chưa gửi

	13
	THCS Tân Thông Hội
	Đã gửi
	Chưa gửi

	14
	MN Nhuận Đức
	Đã gửi
	Chưa gửi

	15
	MN Tân An Hội
	Đã gửi
	Chưa gửi

	16
	MN Tân Phú Trung 1
	Đã gửi
	Đã gửi

	17
	MN Tân An Hội
	Đã gửi
	Chưa gửi

	18
	MN Tân Thông Hội 4
	Đã gửi
	Chưa gửi


Nhằm đảm bảo đúng tiến độ triển khai thu học phí qua phần mềm SSC theo chỉ đạo của Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hoài Nam tại công văn số 4169/GDĐT-VP, ngày 01/12/2016, Ban Đề án SSC Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các trường tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:
1. Từ ngày 3/3/2017 đến 10/03/2017: Các trường nhanh chóng tiếp tục thực hiện công tác nhập dữ liệu của học sinh và thông tin người giám hộ tài chính của học sinh trên CMND đảm bảo đúng nguyên tắc nhập liệu quy định theo biểu mẫu và bàn giao dữ liệu cho Ban đề án SSC qua email: bandeanssc@thessc.vn(Vui lòng tham khảo biểu mẫu thu thập thông tin người giám hộ tài chính và thông tin học sinh đính kèm công văn số 4169/GDĐT-VP, ngày 1/12/2016 đính kèm)
2. Từ ngày 3/3/2017 đến ngày 15/03/2017: Hiệu trưởng các trường tham gia Đề án SSC thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Củ Chi tiếp tục ban hành thông báo cho phụ huynh học sinh (hoặc người giám hộ tài chính của học sinh) về cung cấp CMND bản photo cho nhà trường để thực hiện công tác đồng bộ hóa 100% dữ liệu trên hệ thống phần mềm SSC, đồng thời thu lại CMND bản photo để thực hiện công tác nhập dữ liệu và chuyển dữ liệu về cho ban đề án SSC (vui lòng tham khảo mẫu tài liệu số 1_thông báo nhà trường gửi phụ huynh học sinh đính kèm).
 Để triển khai hiệu quả Đề án và đảm bảo đúng tiến độ đề ra, Ban đề án SSC Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện, phối hợp hỗ trợ Ban đề án SSC để Ban Đề án có cơ sở báo cáo Ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án.
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:Ban Đề án SSC. Hotline: 08 3930 3384 – Email: bandeanssc@thessc.vn
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CM.
	                     KT.TRƯỞNG PHÒNG
                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                  ( Đã ký và đóng dấu)
                     Nguyễn Huỳnh Long


